## Slide 1
1. Введение (ГОСТ 24.202)
Заказчик: ООО «СеверМодуль» (СПб), шкафы управления / СКУД
Проект: ИС учёта аудитов ИБ «АудитИБ»
Инвестиции I₀ = 480 000 руб. (собственные средства)
Срок MVP: 5 месяцев (март–июль 2026)
База: ГОСТ 24.202-80, пособие Павловой Е.А., материалы ПР1

## Slide 2
2. Объект и недостатки текущего управления
Сейчас: Excel, бумага, ручная сборка отчётов 4–8 ч
Нет единого статуса устранения замечаний и KPI
Потери: труд инженера + риск простоя 80–120 тыс. руб.
Недополученная выручка пакетов сопровождения SMB
Готовность: процессы описаны курсом, есть ответственный за ИБ

## Slide 3
3. Цели, критерии и ограничения
Время отчёта: 6 ч → ≤ 1,5 ч
Закрытие замечаний в срок: 50% → ≥ 85%
NPV > 0, PI > 1, IRR > 15%, PP ≤ 3 лет
Бюджет ≤ 480 000 руб., данные в РФ, MVP ≤ 5 мес.

## Slide 4
4. Функции ИС и очереди внедрения
Очередь 1 (MVP): реестр, чек-листы, журнал, календарь, PDF, роли
Очередь 2: кабинет заказчика, KPI, связка с модулями курса, API
Требования: роли, резерв БД, отчёт ≤ 1 мин, отклик ≤ 2 с
Специфика: мобильная форма обхода цеха (ПЛК, шкаф, СКУД)

## Slide 5
5. Затраты и ожидаемый эффект
I₀ = 480 000 руб. (разработка, инфра, обучение)
NCF по годам: 180 000, 220 000, 260 000, 300 000 руб.
Qk = 4.0 клиента; спрос 8 > Qk
NPV ≈ 185 354 руб.; PI = 1.39; IRR ≈ 31.4%
PP ≈ 2.3 г.; DPP ≈ 2.9 г.

## Slide 6
6. Вывод и рекомендации
Решение: создание ИС целесообразно (положительное)
Внедрить регламент фиксации аудитов только в ИС
Финансирование — собственные средства; очередь 2 из CF
Детальный расчёт эффективности — в практической работе №4
Рекомендация: принять проект к реализации (MVP → развитие)

## Slide 7
Спасибо за внимание
Вопросы?